ТЕСТ2_ЛЕКЦИЯ1

- ЖЦ внедрения ИС называется:

  - Период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания ПО и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации

  - Процесс, определяющий действия и задачи, которые необходимо выполнить  при внедрении ИС

  - Нет правильного ответа

  - Верны ответы a и b

- В соответствии с ИСО 12207 все процессы ЖЦ ПО разделены на группы:

  - Основные и организационные процессы

  - Основные и вспомогательные процессы

  - Организационные процессы

  - Верны ответы b и c

- Процессы Управление конфигурацией и и Верификация относятся к:

  - Основным процессам

  - Вспомогательным процессам

  - Организационным процессам

  - Все ответы правильные

- Под моделью ЖЦ ПО понимается:

  - Структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач на протяжении ЖЦ

  - Структура, определяющая последовательность выполнения и задач на протяжении ЖЦ

  - Структура, определяющая последовательность выполнения задач

  - Нет правильного ответа

- Какие модели ЖЦ существуют:

  - Каскадная

  - Спиральная

  - С промежуточным контролем

  - Верные ответы a, b и c

- Последовательность работ «Финиш-Старт» означает:

  - Работа B не может начаться до завершения работы А

  - Работа В должна окончиться не раньше окончания работы В

  - Работа В начинается не раньше работы А

  - Работа В не может окончиться пока не начнется работа А

- Последовательность работ «Финиш-Финиш» означает:

  - Работа B не может начаться до завершения работы А

  - Работа В должна окончиться не раньше окончания работы В

  - Работа В начинается не раньше работы А

  - Работа В не может окончиться пока не начнется работа А

- Последовательность работ «Старт-Старт» означает:

  - Работа B не может начаться до завершения работы А

  - Работа В должна окончиться не раньше окончания работы В

  - Работа В начинается не раньше работы А

  - Работа В не может окончиться пока не начнется работа А

- Что такое риск:

  - Неопределенное событие или условие, которое может повлиять как положительно, так и отрицательно  на результаты и цели проекта

  - Событие или условие, которое может повлиять как положительно, так и отрицательно  на результаты и цели проекта

  - Неопределенное событие или условие, которое может повлиять отрицательно  на результаты и цели проекта

  - Нет правильного ответа

- Риски  идентифицируются:

  - Внешние, Организационные и Технические

  - Внешние и технические

  - Технические и организационные

  - Внешние